Planificación del proyecto
Documentación estructurada para la planificación y el seguimiento de unas determinadas directrices para llevar a cabo el proyecto de final de grado en un plazo concreto.
Desarrollo de la idea
Periodo en el cual se ponen las ideas de la realización del proyecto entre los integrantes del grupo de trabajo y se llega al acuerdo común de una idea principal que desarrollar.
-Sábado 2 de abril:
Primer encuentro entre los integrantes y realización de brain storming.
-Viernes 15 de abril:
Segundo encuentro del equipo de trabajo, encaminar ideas hacia un objetivo concreto.
-Sábado 16 de abril:
Tercer y último encuentro de la etapa de desarrollo de la idea, finalización de los últimos detalles acerca de la idea.

Diseño
Etapa de diseño del proyecto, en el cual se decide el entorno de desarrollo, los lenguajes a emplear y el diseño general de la imagen del proyecto.
-Sábado 16 de abril:
Comienzo de la etapa de diseño, toma de decisiones al seleccionar php, css, HTML, JavaScript y MySQL.
-Sábado 23 de abril:
Realización del mockup, y la estructuración del diseño de la base de datos a través de Balsamiq wareframes y diagrama de clases mediante Draw.io y selección de la paleta de colores.
-Viernes 29 de abril:
Ejecución de un documento de requisitos, para establecer las bases de los medios requeridos o necesarios para la ejecución de la etapa de desarrollo.

Desarrollo
Fase de la ejecución del proyecto en el cual se lleva a cabo el desarrollo de la estructura interna de este.
-Sábado 30 de abril:
Reparto de las partes de la estructura del proyecto, para su posterior puesta en marcha del desarrollo.
-Viernes 6 de mayo:
Creación de cuentas de GitHub y posteriormente del proyecto en dicha plataforma en la nube.
-Sábado 7 de mayo:
Realización de la base de datos y puesta en común del trabajo realizado por cada parte en la misma a través de GitHub.
-Sábado 14 de mayo:
Comienzo del desarrollo de la conexión de la base de datos a través de php mediante visual studio code.
-Viernes 20 de mayo:
Desarrollo de la estructura dinámica del HTML y php a través de visual studio code.
-Sábado 21 de mayo:
Continuación de la estructura dinámica del HTML y php a través de visual studio code.
-Domingo 22 de mayo:
Continuación de la estructura dinámica del HTML, php y comienzo del diseño del css a través de visual studio code.
-Sábado 28 de mayo:
Continuación de la estructura dinámica del HTML, php, css e inicio del JavaScript a través de visual studio code.
-Domingo 29 de mayo:
Continuación de la estructura dinámica del HTML, php, css y JavaScript a través de visual studio code.
-Viernes 3 de junio:
Finalización del desarrollo del programa y de la estructura dinámica del mismo.
 -Sábado 4 de junio:
Finalización del desarrollo del programa y de la estructura dinámica del mismo.

Evaluación
Etapa final en la cual se lleva a cabo la revisión de la estructura y funcionalidad del programa para su optimización y posterior depurado antes de la entrega del proyecto.
-Viernes 10 de junio:
Inicio de la etapa de evaluación, puesta en común de todos los procesos realizados por los miembros del equipo.
 -Sábado 11 de junio:
Realización de pruebas de uso para la comprobación de la funcionalidad del programa y búsqueda de posibles errores.
-Domingo 12 de junio:
Finalización de las pruebas de uso para la comprobación de la funcionalidad del programa y búsqueda de posibles errores y últimos detalles antes de la posterior entrega.